Комплект оценочных материалов

Образовательная программа «Подвижной состав железных дорог»

Специальность 23.05.05 «Локомотивы»

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 /3 мин/ А. Задание закрытого типа на установление соответствия | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.1 Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: Методологию и инструменты разработки проектов Обучающийся умеет: осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) На всех этапах жизненного цикла проекта и при его разработке, основными ресурсами являются команда, время, стоимость, качество и риски, описание которых представлено в таблице. К каждому ресурсу в левом столбце подберите его описание из правого столбца: Ресурсы; Характеристика ресурса. А) Команда проекта; - Период реализации проекта, промежуток между началом и окончанием работ. Б) Время проекта; - Сумма денежных средств, необходимая для реализации задач и достижения целей проекта, она включает в себя затраты на ресурсы, материалы, оборудование, трудовые затраты и другие расходы. В) Стоимость проекта; - Временная рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед руководителем проекта за их выполнение. Г) Качество проекта; - Совокупность характеристик проекта, определяющих, насколько и в какой мере выполняются требования стейкхолдеров (клиентов, владельцев, инвесторов и пр.).. Д) Риски проекта; - События, которые с некоторой долей вероятности могут произойти и повлиять на результат или исполнение проекта.. | А3Б1В2Г4Д5 |
| 2 /3мин/ А. Задание закрытого типа на установление соответствия | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.1 Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: Методологию и инструменты разработки проектов Обучающийся умеет: осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) На всех этапах жизненного цикла проекта при его разработке, осуществляются бизнес-процессы, описание которых представлено в таблице. К каждой характеристике в левом столбце подберите описание вида деятельности из правого столбца: Характеристика; Вид деятельности. А) Владелец процесса; - Информация и материальные средства, которые владелец распределяет. Б) Ресурсы процесса; - Порядок выполнения деятельности по преобразованию входов в выходы. В) Технология процесса; - Должностное лицо, имеющее в своем распоряжении ресурсы процесса, с определенными правами, зоной ответственности и полномочиями. Г) Система показателей процесса; - Показатели продукта, эффективности процесса, показатели удовлетворенности потребителей. | А3Б1В2Г4 |
| 3 /3 мин/ Б. Задание закрытого типа на установление последовательности | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.1 Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: Методологию и инструменты разработки проектов Обучающийся умеет: осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам | Расположите во временной последовательности все этапы жизненного цикла и разработки проекта: 1. Контроль и мониторинг 2. Реализация проекта 3. Инициация проекта 4. Завершение проекта 5. Планирование проекта Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо | 3; 5; 2; 1; 4. |
| 4 /3 мин/ Б. Задание закрытого типа на установление последовательности | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.1 Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: Методологию и инструменты разработки проектов Обучающийся умеет: осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам | Методология разработки проектов содержит этапы решения возникающих при этом проблем. Расположите во временной последовательности этапы составления схемы текущих проблем на уровне управления реализацией проекта: 1. Анализ проблемы 2. Определение проблемы 3. Сбор данных 4. Внедрение решений 5. Разработка решений Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо | 2; 3; 1; 5; 4. |
| 5 /3 мин/ Б. Задание закрытого типа на установление последовательности | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.1 Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: Методологию и инструменты разработки проектов Обучающийся умеет: осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) Сетевое планирование является базой для распределения ресурсов проекта. Расставьте в нужной последовательности этапы формирования расписания проекта. 1. Оценка потребности каждой работы в ресурсах и последующий пересмотр выполнения плана с учетом дефицита ресурсов либо перераспределение ресурсов. 2. Установление взаимосвязей между работами проекта (какие работы предшествуют другим и какие нельзя начать, не завершив предыдущие). 3. Декомпозиция проекта, формирование иерархической структуры работ, описание работ проекта. 4. Оценка продолжительности выполнения каждой работы, составление календарного плана и выделение работ, продолжительность которых определяет сроки завершения проекта в целом. | 3241 |
| 6 /3 мин/ В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.1 Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: Методологию и инструменты разработки проектов Обучающийся умеет: осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Физическое лицо, которое управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла и владеет инструментами разработки проектов, такое определение относится к: 1) инвестор проекта; 2) координационный совет; 3) куратор проекта; 4) менеджер проекта 5) руководитель проекта | 5) Руководитель проекта Обоснование выбора: Руководитель проекта это ответственное лицо, определяющее направление работы команды и распределяющее все ресурсы |
| 7 /3 мин/ В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.1 Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: Методологию и инструменты разработки проектов Обучающийся умеет: осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Инструментами управления проектами являются подсистемы управления. Возможность минимизировать потенциальные риски, а также избежать конфликтов с партнерами/контрагентами на всех этапах проекта и решать возникающие при этом проблемы, такое описание соответствует подсистеме: 1. управление временем проекта 2. управление стоимостью проекта 3. управление качеством проекта 4. управление командой проекта 5. управление коммуникациями проекта 6. управление рисками проекта | 6) управление рисками проекта Обоснование выбора: Подсистема управления проектами, связанная со снижением воздействия негативных событий на проект осуществляется в рамках управления рисками |
| 8 /5 мин/ Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.1 Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: Методологию и инструменты разработки проектов Обучающийся умеет: осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам | Прочитайте текст, выберите все правильные варианты, обоснуйте ответ. Разработчик проекта последовательно управляя реализацией проекта на всех этапах его жизненного цикла, стремится к сокращению вероятности и объема потерь, т.е. управляет рисками и планирует применение следующих методов снижения рисков: 1) страхование 2) установление стандартов 3) изготовление нестандартного оборудования 4) диверсификация 5) обучение и переобучение персонала | 1) страхование 4) диверсификация Обоснование выбора: При страховании рисков проекта ответственность перекладывается на страховщика, а диверсификация распределяет капиталовложения между разными видами деятельности и риск делится между ними, т.е. снижается |
| 9 /10 мин/ Д. Задание открытого типа с развернутым ответом | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.1 Управляет командой, временем, стоимостью, качеством и рисками проекта на всех этапах его жизненного цикла | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: Методологию и инструменты разработки проектов Обучающийся умеет: осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по его основным параметрам | Прочитайте текст задачи, найдите ошибочное значение показателя. Рассчитайте верное. Обоснуйте, почему приведенное значение ошибочно, а ваше верное. При реализации проекта, управляя его стоимостью, используют метод освоенного объема. Освоенный объем составил 24 млн. руб., а фактические затраты – 29 млн. руб. и при разработке проекта было рассчитано отклонение по затратам в абсолютном выражении и процентах: Оабс = 5 О%. = 21 % | Ошибочным является значение двух показателей, потому что расчет показал их отрицательную величину. Отклонение по затратам абсолютное определяется: О =Vосв. – Затр. факт. Оабс = 24 – 29 = - 5 млн. руб. В процентном выражении сравним разницу с освоенным объемом: О% = - 5 : 24 х 100 = -21 % |
| 10 /3мин/ А. Задание закрытого типа на установление соответствия | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса Обучающийся умеет: последовательно управлять реализацией проекта на всех его этапах, решая возникающие при этом проблемы | Прочитайте текст и установите соответствие процессов управления проектами и входных ресурсов каждого процесса, обеспечивающих контроль и выполнение этапов и результатов проекта. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Процесс; Входные ресурсы. А) Функции управления; 1) Продвижение. Б) Стадии жизненного цикла проекта; 2) Время. В) Признаки проекта; 3) Подготовительная. 4) Планирование. 5) Стоимость. 6) Контроль. | А46Б13В25 |
| 11 /3мин/ А. Задание закрытого типа на установление соответствия | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса Обучающийся умеет: последовательно управлять реализацией проекта на всех его этапах, решая возникающие при этом проблемы | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) В процессе управления проектом ставятся цели и задачи для каждого этапа его реализации. Результат проекта во многом зависит от анализа внешних факторов. К каждому фактору в левом столбце подберите его составляющие из правого столбца: Фактор; Составляющие фактора. А) Анализ рынка; 1) уровень развития технологий. Б) Макроэкономические тренды; 2) культура, общество, власть. В) Конкурентный анализ; 3) общее состояние экономики (инфляция, валютный курс, процентные ставки). Г) Ключевые тренды; 4) конкуренты, потребители. 5) глобальный рынок. | А6Б35В4Г12 |
| 12 /3 мин/ А. Задание закрытого типа на установление соответствия | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса Обучающийся умеет: последовательно управлять реализацией проекта на всех его этапах, решая возникающие при этом проблемы | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Контроль выполнения всех этапов проекта осуществляется по отношению к входным ресурсам. К каждому типу входных ресурсов проекта в левом столбце подберите его характеристику из правого столбца: Тип ресурса; Характеристика. А) Материальные; 1) Наличие нормативно-правовой документации. Б) Финансовые; 2) Наличие знаний и профессиональных компетенций проектной команды. В) Профессиональные; 3) Денежные средства, в т.ч. привлеченные. Г) Правовые; 4) Наличие менеджеров, продвигающих проект. Д) Управленческие; 5) Наличие помещения, технических средств. 6) Наличие собственных денежных средств. 7) Наличие оборудования, сооружений. | А57Б36В2Г1Д4 |
| 13 /3 мин/ А. Задание закрытого типа на установление соответствия | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса Обучающийся умеет: последовательно управлять реализацией проекта на всех его этапах, решая возникающие при этом проблемы | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Все факторы инновационного развития представляют собой экономические ресурсы, которые участвуют в выполнении всех этапов и влияют на результат проекта. Результат проекта зависит от учета и контроля этих факторов. Соотнесите содержание каждого фактора с его названием Для каждого фактора в левом столбце укажите его содержание из правого столбца: Название факторов; Содержание фактора. А) экономические; 1) моральное поощрение, возможность самореализации. Б) политические; 2) здоровый психологий климат. В) организационно-управленческие; 3) гибкость организационных структур. Г) социально-психологические и культурные; 4) законодательные меры, поощряющие инновационную деятельность. 5) демократичный стиль управления. 6) наличие резерва финансовых, материально-технических средств, прогрессивных технологий, необходимой научно-технической инфраструктуры. | А6Б4В3Г12 |
| 14. /3 мин/ Б. Задание закрытого типа на установление последовательности | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса Обучающийся умеет: последовательно управлять реализацией проекта на всех его этапах, решая возникающие при этом проблемы | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) Процедура мониторинга проекта позволяет осуществить сравнение заданных и фактических данных, касающихся планирования проекта и его реализации. Расставьте в правильном порядке этапы процесса мониторинга. 1. Определение набора необходимых показателей, правил и процедур оценки. 2. Формирование базы данных, касающейся проекта, подлежащего мониторингу. 3. Предварительный анализ данных, касающихся проекта. 4. Инициация мониторинга проекта. 5. Окончание процедуры мониторинга. | 41235 |
| 15 /3 мин/ В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса Обучающийся умеет: последовательно управлять реализацией проекта на всех его этапах, решая возникающие при этом проблемы | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Кто из участников проекта отвечает за управление проектом в целом и несет ответственность за его результаты на каждом этапе реализации проекта. 1. Заказчик 2. Инвестор 3. Руководитель (менеджер) проекта 4. Подрядчик 5. Команда проекта | 3. Обоснование выбора: Руководитель проекта отвечает в целом за проект и несет ответственность за его результаты |
| 16 /3 мин/ В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса Обучающийся умеет: последовательно управлять реализацией проекта на всех его этапах, решая возникающие при этом проблемы | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. В процессе управления проектами необходимо оценивать результаты реализации проектов. Основным показателем оценки является экономическая эффективность — это: 1. рост объемов производства 2. соотношение результатов и затрат 3. рост объемов производства при опережающем росте затрат ресурсов 4. снижение издержек производства | 2. Обоснование выбора: Формула эффективности представляет собой отношение между достигнутым результатом и произведенными затратами |
| 17 /3 мин/ В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса Обучающийся умеет: последовательно управлять реализацией проекта на всех его этапах, решая возникающие при этом проблемы | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа Какой показатель эффективности характеризует влияние проекта на национальную и региональную экономику? 1. бюджетный 2. микроэкономический 3. макроэкономический 4. коммерческий | 3 Обоснование выбора: Оценка эффективности проекта основана на сопоставлении связанных с ним результатов и затрат. |
| 18 /5 мин/ Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса Обучающийся умеет: последовательно управлять реализацией проекта на всех его этапах, решая возникающие при этом проблемы | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие из нижеперечисленных методов применяются для определения сметной стоимости проекта: 1. базисно-компенсационный 2. ресурсный 3. ресурсно-индексный 4. экспертный 5. органолептический | 1. базисно-компенсационный; 2. ресурсный; 3. ресурсно-индексный. Обоснование выбора: Базисно-компенсационный метод определения стоимости проекта представляет собой составление сметной документации с использованием имеющихся сметных норм. Ресурсный и ресурсно-индексный методы определения стоимости проекта направлены на прогнозирование затрат. |
| 19 /10 мин/ Д. Задание открытого типа с развернутым ответом | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | УК-2.2 Контролирует выполнение всех этапов и результатов проекта, использует методы экономической оценки его эффективности | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого процесса Обучающийся умеет: последовательно управлять реализацией проекта на всех его этапах, решая возникающие при этом проблемы | Проанализировать инвестиционный проект со следующими параметрами: первоначальные инвестиции (IC) = 1 000 000 руб., ставка дисконтирования (r) = 12%, ожидаемые чистые денежные потоки по годам (CFt), t - номер периода: год 1: 300 000 руб., год 2: 400 000 руб., год 3: 500 000 руб., год 4: 600 000 руб. Определить чистый дисконтированный доход ЧДД и критерий оценки эффективности инвестиционного проекта. | ЧДД = ∑(CFt / (1 + r)t) - IC, 1 год: ЧДД = 300 000 / (1 + 0,12)1 = 267 857 руб, 2 год: ЧДД = 400 000 / (1 + 0,12)2 = 318 471 руб., 3 год: ЧДД = 500 000 / (1 + 0,12)3 = 356 164 руб., 4 год: ЧДД = 600 000 / (1 + 0,12)4 = 382 456 руб. ЧДД = 267 857 + 318 471 + 356 164 + 382 456 - 1 000 000 = 324 948 руб. Поскольку ЧДД положительный, проект считается эффективным и принимается к реализации. |
| 20 /3мин/ А. Задание закрытого типа на установление соответствия | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: методы анализа и сбора экономической информации Обучающийся умеет: принимать обоснованные экономические решения | Прочитайте текст и соотнесите методы управления проектами и с особенностями применения указанных методов. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. Сотрудникам офиса управления проектом необходимо критически оценить информацию по требованиям заказчика проекта, для выбора наиболее подходящего метода управления проектом. Методы управления проектами; Особенности выбора метода. А) Waterfall; 1) Суть: компания даёт пользователям пока ещё не готовый продукт, чтобы получить отзывы и исправить замечания.. Б) Scrum; 2) это линейный подход к процессу, в котором работа разбивается на несколько этапов. Команда завершает один этап — и начинает следующий. Работает метод так: менеджер проекта собирает требования и пожелания от заказчика → создаёт проект → внедряет его → тестирует → дорабатывает недостатки → снова внедряет в бизнес.. В) Kanban; 3) Делит всю работу на несколько коротких промежутков времени — спринтов. Команды собираются на короткие совещания, на которых планируют будущую работу на 15 или 30 дней. Потом собираются вновь и «планируются» на следующие 15 или 30 дней. И так далее. Благодаря методу команды не перегружаются и всегда могут перераспределить приоритеты в проектах.. ### Г) Lean; 4) фокусируется на задачах. В его основе лежат интерактивные доски для управления проектами, в которых рабочий процесс и прогресс видны всем участникам.. 5) Метод подходит для любых бизнесов, в которых можно создать MVP — минимально жизнеспособный продукт. 6) сам процесс начинается с бэклога — списка работы, которую нужно выполнить. Есть два бэклога: Первый — бэклог продукта, который составлен с учётом приоритета. Второй — бэклог спринта, который прописан на следующие 15–30 дней. В бэклог спринта вносят список задач, которые нужно решить за определённый промежуток времени — ближайший спринт. Затем команда проводит спринт — работает 2 или 4 недели и каждый день собирает небольшие совещания. Это помогает проверить, на какой стадии спринта находится компания. После очередного спринта компания выпускает на рынок готовый продукт либо оценивает спринт и формирует задачи на следующий.. | А2Б36В4Г15 |
| 21 /3мин/ А. Задание закрытого типа на установление соответствия | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: методы анализа и сбора экономической информации Обучающийся умеет: принимать обоснованные экономические решения | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) Принятие управленческих экономических решений руководством фирмы невозможно без анализа издержек производства и прогноза их величины на перспективу. Соотнесите правильно издержки фирмы с их содержанием. Виды издержек; Содержание. А) внешние издержки; 1) издержки, общий объем которых на данный момент времени находится в непосредственной зависимости от объемов производства и реализации продукции.. Б) внутренние издержки; 2) издержки, объем которых в данный момент не зависит от величины и структуры производства.. В) постоянные издержки; 3) затраты фирм на собственные и самостоятельно используемые ресурсы.. ### Г) переменные издержки; 4) принимают форму конкретных денежных платежей поставщикам факторов производства, а также промежуточных изделий (комплектующих частей, полуфабрикатов и т.д.). 5) такие расходы могут со временем возрасти, но они остаются неизменными в определенный промежуток времени.. 6) они не предусмотрены контрактами, обязательными для внешних платежей и поэтому не принимают денежную форму. | А4Б36В25Г1 |
| 22 /3мин/ А. Задание закрытого типа на установление соответствия | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: основные экономические категории и механизмы функционирования современной экономики, экономические основы функционирования фирмы, основные показатели и особенности функционирования национальной экономики Обучающийся умеет: применять экономические категории и закономерности для оценки социально-экономических явлений, рассчитывать показатели, характеризующие состояние и результаты деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитывать и интерпретировать основные показатели функционирования национальной экономики | Анализируя информацию по финансированию проекта, необходимо учитывать интересы всех участвующих в реализации проекта лиц. Укажите верную последовательность в этапах финансирования проекта. 1. Получение предварительного кредитного решения. 2. Подготовка к получению проектного финансирования. 3. Подписание кредитно-обеспечительной документации и реализации проекта. 4. Получение окончательного кредитного решения. | 2; 1; 4; 3. |
| 23 /3 мин/ Б. Задание закрытого типа на установление последовательности | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: основные экономические категории и механизмы функционирования современной экономики, экономические основы функционирования фирмы, основные показатели и особенности функционирования национальной экономики Обучающийся умеет: применять экономические категории и закономерности для оценки социально-экономических явлений, рассчитывать показатели, характеризующие состояние и результаты деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитывать и интерпретировать основные показатели функционирования национальной экономики | Прочитайте текст и соотнесите области принятия решений с типами решений. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца. Выделяют пять областей принятия решений в проектном менеджменте, для каждой из которых характерны определенные типы решений и требуются соответствующие навыки менеджеров. Область решений; Решения. А) по инициированию проекта; 1) замысел проекта, его предназначение. Б) по планированию проекта; 2) оценка эффективности проекта в целом, создание комиссии по приемке-передачи проекта заказчику, гарантийные обязательства по качеству продукта или услуги проекта и др. В) по исполнению проекта; 3) – разложение основных этапов на более мелкие, более легкие в управлении составляющие, определение работ, которые должны быть выполнены для достижения различных целей проекта. ### Г) по контролю проекта; 4) процедура формализации замысла проекта, назначение исполнителей и менеджеров отдельных работ проекта. Д) по проблемам завершения проекта; 5) оценка качества выполнения работ проекта, отчетность по этапам выполнения работ проекта.. 6) обязанности членов команды проекта, методы оценки стоимости ресурсов.. 7) заключение договоров подряда, финансирование этапов выполнения работ проекта.. 8) ресурсная обеспеченность проекта, техническая осуществимость проекта, ожидания собственника проекта.. | А18Б36В47Г5Д2 |
| 24 /3 мин/ Б. Задание закрытого типа на установление последовательности | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: основные экономические категории и механизмы функционирования современной экономики, экономические основы функционирования фирмы, основные показатели и особенности функционирования национальной экономики Обучающийся умеет: применять экономические категории и закономерности для оценки социально-экономических явлений, рассчитывать показатели, характеризующие состояние и результаты деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитывать и интерпретировать основные показатели функционирования национальной экономики | На основании информации аудиторского отчета руководитель проекта может принять решение о завершении проекта, последней фазе его жизненного цикла. В реальной жизни распространены следующие ситуации: нормальное завершение проекта, досрочное завершение проекта, «бесконечное» завершение проекта. Укажите последовательность действий нормального завершения проекта. 1. Подготовка и проверка документов. 2. Наблюдение за выполнением контрактов. 3. Получение конечных платежей. 4. Проведение анализа извлеченных уроков. 5. Возврат человеческих ресурсов. 6. Приёмочные испытания. 7. Подготовка оборудования к эксплуатации и техническому обслуживанию. | 1; 7; 6; 5; 2; 3; 4. |
| 25 /3 мин/ В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: основные экономические категории и механизмы функционирования современной экономики, экономические основы функционирования фирмы, основные показатели и особенности функционирования национальной экономики Обучающийся умеет: применять экономические категории и закономерности для оценки социально-экономических явлений, рассчитывать показатели, характеризующие состояние и результаты деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитывать и интерпретировать основные показатели функционирования национальной экономики | Анализ экономической информации по результатам производственно-экономической деятельности предприятия с точки зрения эффективности производства служит основанием для принятия обоснованных экономических решений, и характеризуется основным показателем: 1. выручка от реализации 2. валовый доход 3. чистая прибыль 4. рентабельность | 3. чистая прибыль Обоснование: Чистая прибыль используется для увеличения оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов и реинвестиций в производство |
| 26 /3 мин/ В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: основные экономические категории и механизмы функционирования современной экономики, экономические основы функционирования фирмы, основные показатели и особенности функционирования национальной экономики Обучающийся умеет: применять экономические категории и закономерности для оценки социально-экономических явлений, рассчитывать показатели, характеризующие состояние и результаты деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитывать и интерпретировать основные показатели функционирования национальной экономики | К методам микроэкономического анализа и для принятия обоснованных экономических решений Не относятся: 1. предельный 2. функциональный 3 научной абстракции 4. агрегирования | 4. Обоснование выбора: Агрегирование – это процесс объединения нескольких элементов в единое целое |
| 27 /5 мин/ Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: основные экономические категории и механизмы функционирования современной экономики, экономические основы функционирования фирмы, основные показатели и особенности функционирования национальной экономики Обучающийся умеет: применять экономические категории и закономерности для оценки социально-экономических явлений, рассчитывать показатели, характеризующие состояние и результаты деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитывать и интерпретировать основные показатели функционирования национальной экономики | На основании анализа и критической оценки экономической информации и для принятия обоснованных экономических решений определить предметную область проекта 1. Объемы проектных работ и их содержание 2. Направления и принципы реализации проекта 3. Причины, по которым был создан проект 4. Совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта | 1.Объемы проектных работ и их содержание 4. Совокупность товаров и услуг, производство (выполнение) которых необходимо обеспечить как результат выполнения проекта Обоснование: Предметная область проекта – комплекс работ по проекту, связанный с особенностями продукта и проекта, условиями их функционирования, разработки, создания и реализации. |
| 28 /10 мин/ Д. Задание открытого типа с развернутым ответом | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1 Анализирует и критически оценивает информацию, необходимую для принятия обоснованных экономических решений | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: основные экономические категории и механизмы функционирования современной экономики, экономические основы функционирования фирмы, основные показатели и особенности функционирования национальной экономики Обучающийся умеет: применять экономические категории и закономерности для оценки социально-экономических явлений, рассчитывать показатели, характеризующие состояние и результаты деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитывать и интерпретировать основные показатели функционирования национальной экономики | Прочитайте текст, найдите ошибочное утверждение. Сформулируйте правильное. Обоснуйте, почему данное утверждение ошибочно, а ваше правильное. Для достижения конкретной цели и принятия обоснованных экономических решений на основе умения критически оценивать информацию в области управления проектом во главе с куратором создается команда проекта. В команду входят полномочные представители всех участников проекта для осуществления функций согласно принятому распределению зон ответственности. | Ошибочным является утверждение, что во главе команды проекта стоит куратор. Слово куратор надо заменить на руководитель проекта, т.к. куратор или иначе спонсор - лицо, которое осуществляет финансовую, административную или организационную поддержку |
| 29 /3мин/ А. Задание закрытого типа на установление соответствия | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: возможные источники финансирования проекта Обучающийся умеет: провести финансовый и экономический анализ проекта для принятия решения и организации финансирования проекта | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Каждый проект в области управления направлен на достижения текущих и долгосрочных целей. Участники проекта – основной элемент его структуры, обеспечивающий реализацию его замысла. Участник проекта; Характеристика. А) Инвестор; 1) лицо, которое осуществляет финансовую, административную или организационную поддержку. Б) Руководитель; 2) юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с контрактом. В) Спонсор; 3) организации или физические лица, вкладывающие средства в проект. Г) Подрядчик; 4) юридическое или физическое лицо, обладающее правом использования научно-технических достижений, выполнения определенных видов работ, владения земельным участком и т. д.. Д) Лицензиар; 5) лицо, ответственное за планирование, организацию, управление и контроль. | А3Б5В1Г2Д4 |
| 30 /3 мин/ А. Задание закрытого типа на установление соответствия | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: возможные источники финансирования проекта Обучающийся умеет: провести финансовый и экономический анализ проекта для принятия решения и организации финансирования проекта | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Управление рисками при достижении целей проекта включает в себя комплекс мер, направленных на идентификацию, с целью минимизации потенциального влияния. Виды рисков; Характеристика. А) Портфельный; 1) риск неадекватного управления структурой капитала.. Б) Специфический; 2) неизбежный риск, который связан с финансированием вложений в научно-исследовательские работы. В) Финансовый; 3) риск, обусловленный действием факторов, которые полностью зависят от деятельности самого хозяйствующего субъекта. Г) Инновационный; 4) возможность потерь вследствие случайного характера результатов принимаемых хозяйственных решений или совершаемых действий. Д) Экономический; - риск вероятности убытков по произведенным инвестициям. | А5Б3В1Г2Д4 |
| 31 /3 мин/ А. Задание закрытого типа на установление соответствия | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: возможные источники финансирования проекта Обучающийся умеет: провести финансовый и экономический анализ проекта для принятия решения и организации финансирования проекта | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите перечисленные методы планирования и контроля и финансовые риски. А) Хеджирование; 1) Риск изменения процентных ставок. Б) Бюджетирование; 2) Стратегический риск. В) Управление затратами; 3) Операционный риск. Г) Внутренний аудит; 4) Валютный риск. 5) Риск потери доходов. 6) Риск потери ликвидности. | А14Б5В3Г26 |
| 32 /3 мин/ Б. Задание закрытого типа на установление последовательности | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: возможные источники финансирования проекта Обучающийся умеет: провести финансовый и экономический анализ проекта для принятия решения и организации финансирования проекта | Укажите верную последовательность основных этапов управления экономическими и финансовыми рисками: 1. Реализация выбранных методов 2. Оценка величины риска 3. Оценка результатов 4. Выбор методов управления риском 5. Идентификация риска | 5; 2; 4; 1; 3. |
| 33 /3 мин/ Б. Задание закрытого типа на установление последовательности | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: возможные источники финансирования проекта Обучающийся умеет: провести финансовый и экономический анализ проекта для принятия решения и организации финансирования проекта | Укажите верную последовательность этапов процесса финансового планирования: 1. Составление стратегии и плана действий. 2. Постановка финансовых целей 3. Мониторинг и контроль 4. Сбор и анализ данных (финансовых показателей) за прошлые периоды. 5. Прогнозирование доходов и расходов. | 4; 2; 5; 1; 3. |
| 34 /3 мин/ В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: возможные источники финансирования проекта Обучающийся умеет: провести финансовый и экономический анализ проекта для принятия решения и организации финансирования проекта | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из следующих факторов является ключевым для достижения долгосрочных финансовых целей? 1. Повышение цен на товары и услуги 2. Увеличение зарплаты всем сотрудникам 3. Снижение расходов на маркетинг 4. Разработка и реализация стратегии инвестирования 5. Увеличение объема закупок | 4. Обоснование выбора: инвестирование – вложение в активы для достижения финансовых целей (получения дохода) |
| 35 /5 мин/ Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбор | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: возможные источники финансирования проекта Обучающийся умеет: провести финансовый и экономический анализ проекта для принятия решения и организации финансирования проекта | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие показатели текущей деятельности являются результирующими при проведении анализа чувствительности в процессе финансового планирования? 1. операционная прибыль 2. расходы на сырье 3. чистая прибыль 4. величина активов 5. сальдо денежных средств | 135 Обоснование выбора: Так как это финансовые показатели, характеризующие текущую деятельность предприятия |
| 36 /10 мин/ Д. Задание открытого типа с развернутым ответом | УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски | Б1.О.29 Экономика и управление проектами | Обучающийся знает: возможные источники финансирования проекта Обучающийся умеет: провести финансовый и экономический анализ проекта для принятия решения и организации финансирования проекта | Петров, единоличный собственник, имеет небольшое предприятие. Суммарные активы предприятия 263 000 руб., а текущие обязательства - 90 000 руб. К тому же у господина Петрова есть собственный капитал, равный 467 000 руб. и обязательства некоммерческого характера на сумму 42 000 руб., представленные закладной на его дом. Он хочет предоставить одному из своих служащих, Иванову, справедливую долю в бизнесе. Петров рассматривает возможность организации товарищества. Каков объём риска господина Петрова в случае крупного судебного процесса (иск на сумму 600 000 руб.), (величина потерь) в условиях товарищества с неограниченной ответственностью? | Величина риска Петрова в условиях товарищества с неограниченной ответственностью составит 213500 руб. (600000 – (263000 – 90000)) / 2 = 213500 руб. , так как участники товарищества с неограниченной ответственностью несут полную субсидиарную ответственность всем своим имуществом. |