| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» НИПС-филиал ПривГУПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ученым советом университета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (протокол от 24.02.2026 №15) |
| Пути сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочая программа дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специализация Магистральный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификация |  |  |  |  | инженер путей сообщения |  |  |  |  |  |
|  | Форма обучения |  |  |  |  | очная |  |  |  |  |  |
|  | Общая трудоемкость |  |  |  |  | 5 ЗЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Виды контроля в семестрах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | экзамен 3 курсовая работа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение часов дисциплины по семестрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) |  |  | 3 (2.1) |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| Недель |  |  | 16 2/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид занятий |  |  | УП | РП |  |  | УП | РП |  |  |  |
| Лекции |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Практические |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 | 32 |  |  |  |
| Конт. ч. на аттест. |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Конт. ч. на аттест. в период ЭС |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  |  |
| В том числе в форме практ.подготовки |  |  | 66 | 66 |  |  | 66 | 66 |  |  |  |
| Итого ауд. |  |  | 48 | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  |  |
| Кoнтактная рабoта |  |  | 51,3 | 51,3 |  |  | 51,3 | 51,3 |  |  |  |
| Сам. работа |  |  | 104 | 104 |  |  | 104 | 104 |  |  |  |
| Часы на контроль |  |  | 24,7 | 24,7 |  |  | 24,7 | 24,7 |  |  |  |
| Итого |  |  | 180 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  |  |

| УП: 23.05.04-26-2-ЭЖД.pli.plx |  |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил(и): |  |  |  |  |
| к.т.н., доцент, Клюканов А.В. |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |
| Пути сообщения |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 23.05.04 Эксплуатация железных дорог (приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 г. № 216) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: 23.05.04-26-2-ЭЖД.pli.plx |  |  |  |  |
| Направление подготовки 23.05.04 Эксплуатация железных дорог Направленность (профиль) Магистральный транспорт |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Технологии грузовой и коммерческой работы, станции и узлы |  |  |  |  |
| Зав. кафедрой к.т.н.,доцент Мазько Н.Н. |  |  |  |  |

| УП: 23.05.04-26-2-ЭЖД.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование профессиональной компетенции ПК-2, а именно способности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.В.02 |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-2.6 Разрабатывает проект и обосновывает целесообразность внедрения новой техники и технологии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | устройство железнодорожного пути, верхнее и нижнее строение пути; основы ведения путевого хозяйства; путевые машины и механизмы; технологические процессы производства путевых работ; организационную структуры дирекции инфраструктуры; конструкции и типы верхнего строения пути, рациональные сферы их применения в зависимости от эксплуатационных условий: грузонапряженности, скорости движения и т.д.; нормы и допуски по содержанию железнодорожных путей в кривых и прямых участках пути на стрелочных переводах; особенности устройства рельсовой колеи в ее взаимодействии с ходовыми частями подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | проектировать план, поперечный профиль железнодорожного пути; определять основные параметры и геометрические размеры наиболее применяемых в практике стрелочных переводов в зависимости от допускаемой скорости движения поездов на боковой путь; разрабатывать оперативный план по снегоборьбе на станциях; определять тип верхнего строения пути в зависимости от основных эксплуатационных факторов; рассчитывать продолжительность «окна» для ремонта пути. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | методикой организации и планирования работ текущего содержания пути; методикой обоснования норм межремонтного периода в зависимости от |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | пропущенного тоннажа; методикой классификации путевых работ и путевых машин и механизмов, применяемых при различных видах ремонта пути; знаниями о технологии выполнения сложного комплекса работ и методику расчета времени закрытия перегона для его выполнения; методикой расчета времени работы снегоуборочных машин в зависимости от их технических показателей, объемов снега, подлежащих уборке, иметь понятие об оперативном плане снегоборьбы на станциях; знаниями о порядке ограждения мест производства путевых работ в зависимости от места их выполнения и характера выполняемых работ, а также знать меры по обеспечению безопасности труда работающих, пожаробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  |  | Семестр / Курс | Часов | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Цель и задачи изучения дисциплины. Основы эксплуатации железнодорожного пути. Рельсы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Введение в предмет. Общие сведения о путях сообщения. Инновационные направления развития железнодорожных путей. /Лек/ |  |  | 3 | 2 |  |  |
| 1.2 |  | Рельсы железнодорожные: назначение, классификация и конструктивные особенности. /Лек/ |  |  | 3 | 2 |  |  |
| 1.3 |  | Определение грузонапряженности и определение классификации пути в соответствии с различными эксплуатационными факторами /Пр/ |  |  | 3 | 4 | Практическая подготовка |  |
|  |  | Раздел 2. Промежуточные скрепления |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Назначение и общая характеристика рельсовых скреплений. Промежуточные скрепления, основные виды конструкций, сферы применения и тенденции развития. /Лек/ |  |  | 3 | 1 |  |  |
| 2.2 |  | Определение типов рельсовых скреплений в зависимости от эксплуатационных факторов. /Пр/ |  |  | 3 | 4 | Практическая подготовка |  |
|  |  | Раздел 3. Стыковые скрепления. Понятие угона пути и средство борьбы с ним |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Стыки и стыковые скрепления. Классификация стыковых скреплений. Токоизолирующие и токопроводящие стыки. Современные конструкции стыковых соединений. Угон пути и средства борьбы с ним /Лек/ |  |  | 3 | 1 |  |  |

| УП: 23.05.04-26-2-ЭЖД.pli.plx |  |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Определение стыковых скреплений в зависимости от эксплуатационных факторов /Пр/ |  | 3 | 2 | Практическая подготовка |  |
|  | Раздел 4. Подрельсовое основание. Балластный слой. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Классификация подрельсовых оснований. Деревянные, железобетонные и композитные шпалы. Требования к ним. Сроки службы. Эпюры укладки шпал при различных условиях эксплуатации. Назначение балластного слоя и основные требования, применяемые к нему. Материалы, применяемые для отсыпки балластного слоя. Сроки службы балластного слоя. /Лек/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 4.2 | Определение вида подрельсового основания в зависимости от классификации пути. Построение поперечного профиля деревянных и железобетонных шпал. Построение поперечного профиля балластной призмы /Пр/ |  | 3 | 4 | Практическая подготовка |  |
|  | Раздел 5. Бесстыковой путь |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Назначение, общие сведения. Особенности работы бесстыкового пути и общие требования к его конструкции. Специальные требования к элементам бесстыкового пути. /Лек/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 5.2 | Технология производства капитального ремонта бесстыкового пути. Расчет и построение графика производства основных работ по капитальному ремонту пути /Пр/ |  | 3 | 4 | Практическая подготовка |  |
|  | Раздел 6. Устройство рельсовой колеи на прямых участках пути |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Взаимосвязь устройства рельсовой колеи и ходовых частей подвижного состава. Определение оптимальной ширины колеи. Нормы и допуски содержания рельсовой колеи по уровню и шаблону. /Лек/ |  | 3 | 1 |  |  |
| 6.2 | Построение поперечного профиля железнодорожного пути на однопутном и двухпутном участке. /Пр/ |  | 3 | 4 | Практическая подготовка |  |
|  | Раздел 7. Особенности устройства рельсовой колеи на кривом участке пути. Высокоскоростное движение поездов |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Особенности устройства рельсовой колеи в кривых участках пути. Понятие жесткой базы экипажа и полной базы. Устройство переходных кривых. Определение максимальной величины возвышения наружнего рельса в кривой. Понятие скоростного и высокоскоростного движения поездов. Особенности устройства высокоскоростного движения поездов в РФ. /Лек/ |  | 3 | 1 |  |  |
|  | Раздел 8. Соединения и пересечения рельсовых путей |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Классификация соединений и пересечений рельсовых путей. Одиночные стрелочные переводы. Конструкция отдельных элементов стрелочного перевода. Глухие пересечения, комбинации укладки. Стрелочные улицы /Лек/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 8.2 | Устройство стрелочных переводов. Описание элементов и конструкций одиночного стрелочного перевода. Построение эпюры стрелочного перевода /Пр/ |  | 3 | 4 | Практическая подготовка |  |
| 8.3 | Определение осевых и геометрических размеров стрелочного перевода. Расчет полезной длины станционных путей /Пр/ |  | 3 | 4 | Практическая подготовка |  |
|  | Раздел 9. Земляное полотно и искусственные сооружения |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Назначение и общая характеристика земляного полотна на перегонах и станциях. Основные требования к земляному полотну на перегонах и станциях. Поперечные профили земляного полотна. Защита земляного полотна. Искусственные сооружения /Лек/ |  | 3 | 2 |  |  |
| 9.2 | Расчет потребного количества машин для уборки снега со станции. /Пр/ |  | 3 | 2 | Практическая подготовка |  |
|  | Раздел 10. Курсовая работа "Устройство верхнего строения пути и основы его ремонта" |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Выбор конструкции верхнего строения пути и определение классификации пути /Ср/ |  | 3 | 5 | Практическая подготовка |  |
| 10.2 | Построение поперечных профилей земляного полотна на перегоне и на станции /Ср/ |  | 3 | 5 | Практическая подготовка |  |
| 10.3 | Организация основных работ по капитальному ремонту пути. Определение фронта работ в «окно». Расчет длин рабочих поездов. Расчет продолжительности «окна» /Ср/ |  | 3 | 6 | Практическая подготовка |  |
| 10.4 | Расчет основных параметров и размеров обыкновенного одиночного стрелочного перевода. Схема эпюры стрелочного перевода в масштабе 1:100 или 1:50. /Ср/ |  | 3 | 7 | Практическая подготовка |  |
| 10.5 | Расчет элементов стрелочной улицы и длин путей станционного парка /Ср/ |  | 3 | 6 | Практическая подготовка |  |

| УП: 23.05.04-26-2-ЭЖД.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.6 |  |  | Организация работ по очистке путей и уборке снега. Организация снегоборьбы. Определение объема убираемого снега и продолжительности цикла работы снегоуборочной машины /Ср/ |  |  | 3 |  | 6 |  | Практическая подготовка |  |  |
|  |  |  | Раздел 11. Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  | Подготовка к практическим занятиям /Ср/ |  |  | 3 |  | 32 |  |  |  |  |
| 11.2 |  |  | Подготовка к лекциям /Ср/ |  |  | 3 |  | 8 |  |  |  |  |
| 11.3 |  |  | Материал рельсов. Рельсовая сталь ее химический состав. Маркировка рельсов. Классификация дефектов рельсов. Устройство стыков с различными типами рельсов /Ср/ |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
| 11.4 |  |  | Сроки службы промежуточных скреплений. /Ср/ |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
| 11.5 |  |  | Конструкция изолирующих стыков с объемлющими металлическими накладками. Сроки службы токопроводящих и токоизолирующих стыков. /Ср/ |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
| 11.6 |  |  | Поперечные профили балластной призмы для различных условий эксплуатации /Ср/ |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |
| 11.7 |  |  | Подуклонка рельсов. Габарит подвижного состава /Ср/ |  |  | 3 |  | 6 |  |  |  |  |
| 11.8 |  |  | Перекрестные стрелочные переводы. Съезды, сплетения путей. Крестовины с непрерывной поверхностью катания /Ср/ |  |  | 3 |  | 8 |  |  |  |  |
| 11.9 |  |  | Оперативный план организации снегоборьбы. Защита пути от размывов на перегонах и станциях /Ср/ |  |  | 3 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 12. Контактные часы на аттестацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | Защита курсовой работы /КА/ |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12.2 |  |  | Прием экзамена, консультация /КЭ/ |  |  | 3 |  | 2,3 |  |  |  |  |
| 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины. Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  | Издательс тво, год |  | Эл. адрес |  |  |  |
| Л2.1 | Пшениснов Н. В. |  |  | Пути сообщения: учебник |  |  | Самара: СамГУПС , 2020 |  | https://e.lanbook.com/book/161296 |  |  |  |
| 6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 |  | Microsoft Office |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 |  | Открытые данные Росжелдора http://www.roszeldor.ru/opendata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2 |  | База данных «Железнодорожные перевозки» https://cargo-report.info/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3 |  | База данных АСПИЖТ https://www.samgups.ru/lib/elektronnye-resursy/res/baza-dannykh-aspizht/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4 |  | Нормативно-техническая документация ОАО «РЖД» http://doc.rzd.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.5 |  | База данных совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества- https://www.sovetgt.org/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Лекционная аудитория (80 и более посадочных мест) и аудитория для проведения практических занятий (25 и более посадочных мест) оборудованные учебной мебелью; доступ к электронной информационно-образовательной среде moodle и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для самостоятельной работы обучающегося; доступ к электронно-библиотечным системам (через ресурсы библиотеки СамГУПС) Для рассмотрения конкретных ситуаций необходимо использовать учебную аудиторию (25 и более посадочных мест),оборудованную макетом стрелочного перевода или мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук или компьютер). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.