| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ПРИВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» НИПС-филиал ПривГУПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ученым советом университета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (протокол от 24.02.2026 №15) |
| Технология и организация ремонтов пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рабочая программа дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальность 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специализация Управление техническим состоянием железнодорожного пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалификация |  |  |  |  | Инженер путей сообщения |  |  |  |  |  |
|  | Форма обучения |  |  |  |  | очная |  |  |  |  |  |
|  | Общая трудоемкость |  |  |  |  | 5 ЗЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Виды контроля в семестрах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | курсовой проект 9 экзамен 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение часов дисциплины по семестрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) |  |  | 9 (5.1) |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
| Недель |  |  | 16 2/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид занятий |  |  | УП | РП |  |  | УП | РП |  |  |  |
| Лекции |  |  | 16 | 16 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| Практические |  |  | 32 | 32 |  |  | 32 | 32 |  |  |  |
| Конт. ч. на аттест. |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| Конт. ч. на аттест. в период ЭС |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  |  |
| В том числе в форме практ.подготовки |  |  | 101 | 101 |  |  | 101 | 101 |  |  |  |
| Итого ауд. |  |  | 48 | 48 |  |  | 48 | 48 |  |  |  |
| Кoнтактная рабoта |  |  | 52,3 | 52,3 |  |  | 52,3 | 52,3 |  |  |  |
| Сам. работа |  |  | 103 | 103 |  |  | 103 | 103 |  |  |  |
| Часы на контроль |  |  | 24,7 | 24,7 |  |  | 24,7 | 24,7 |  |  |  |
| Итого |  |  | 180 | 180 |  |  | 180 | 180 |  |  |  |

| УП: 23.05.06-26-5-СЖДп.pli.plx |  |  |  | стр. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программу составил(и): |  |  |  |  |
| Старший преподаватель, Дорофеев Я.В. |  |  |  |  |
| Рабочая программа дисциплины |  |  |  |  |
| Технология и организация ремонтов пути |  |  |  |  |
| разработана в соответствии с ФГОС ВО: |  |  |  |  |
| Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (приказ Минобрнауки России от 27.03.2018 г. № 218) |  |  |  |  |
| составлена на основании учебного плана: 23.05.06-26-5-СЖДп.pli.plx |  |  |  |  |
| Направление подготовки 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Направленность (профиль) Управление техническим состоянием железнодорожного пути |  |  |  |  |
| Рабочая программа одобрена на заседании кафедры |  |  |  |  |
| Железнодорожный путь и строительство |  |  |  |  |
| Зав. кафедрой |  |  |  |  |

| УП: 23.05.06-26-5-СЖДп.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  | стр. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических представлений и практических навыков, позволяющих овладеть особенностями профессиональной деятельности в области технологии и организации путевых работ в специфических условиях эксплуатируемых железных дорог с эффективным использованием выделенных «окон» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цикл (раздел) ОП: |  |  | Б1.В.11 |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-4 Способен организовывать и проводить работы по ремонту железнодорожного пути, содержанию искусственных сооружений и земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-4.3 Обосновывает целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-4.4 Организовывает проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-4.5 Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.075. Профессиональный стандарт "СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА МАЛОИНТЕНСИВНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧАСТКАХ", утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российско Федерации от 18 января 2019 г. N 25н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2019 г., регистрационный N 53667) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-4. A. Руководство выполнением работ по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных участках A/01.6 Планирование выполнения работ по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-4. A. Руководство выполнением работ по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных участках A/01.6 Планирование выполнения работ по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-4. A. Руководство выполнением работ по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных участках A/01.6 Планирование выполнения работ по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Знать: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - критерии назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | - технические нормы и процессы производства работ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | - технологию производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Уметь: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - обосновывать целесообразность назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | - организовывать проведение комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | - производить ремонтные работы и выполнять технологические операции. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Владеть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | - определении целесообразности назначения необходимого вида ремонтных работ железнодорожного пути; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | - проведении комплекса ремонтных работ в соответствии с техническими нормами и процессом производства работ; |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | - в оценивании качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код занятия |  | Наименование разделов и тем /вид занятия/ |  |  | Семестр / Курс | Часов | Примечание |  |
|  |  | Раздел 1. Виды и организация ремонтов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Виды и организация ремонтов /Лек/ |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 1.2 |  | Определение класса пути, межремонтной схемы и типа укладываемого ВСП /Пр/ |  |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |

| УП: 23.05.06-26-5-СЖДп.pli.plx |  |  |  |  |  | стр. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Расчет продолжительности «окна» и коэффициента непроизводственных потерь времени /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 1.4 | Подготовка к лекции /Ср/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 1.5 | Подготовка к практическим работам /Ср/ |  | 9 | 4 |  |  |
|  | Раздел 2. Работы, выполняемые на базах ПМС |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Работы, выполняемые на базах ПМС /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 2.2 | Расчет работ, выполняемых на базе ПМС /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 2.3 | Расчет длин рабочих поездов /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 2.4 | Подготовка к лекции /Ср/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 2.5 | Подготовка к практическим работам /Ср/ |  | 9 | 4 |  |  |
|  | Раздел 3. Смена рельсошпальной решетки |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Смена рельсошпальной решетки /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 3.2 | Расчет затрат труда подготовительных и отделочных работ /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.3 | Расчет ведомости затрат труда для работ по смене РШР, интервалов между работами и построение графика /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 3.4 | Подготовка к лекции /Ср/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 3.5 | Подготовка к практическим работам /Ср/ |  | 9 | 2 |  |  |
|  | Раздел 4. Очистка балластного слоя |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Очистка балластного слоя /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 4.2 | Расчет ведомости затрат труда для работ по очистке балласта, интервалов между работами и построение графика /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 4.3 | Подготовка к лекции /Ср/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 4.4 | Подготовка к практическим занятиям /Ср/ |  | 9 | 2 |  |  |
|  | Раздел 5. Досыпка, выправка, стабилизация и планировка балласта |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Досыпка, выправка, стабилизация и планировка балласта /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 5.2 | Расчет ведомости затрат труда для работ по смене РШР, интервалов между работами и построение графика /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 5.3 | Составление пояснительной записки к графику производства работ в «окно» /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 5.4 | Подготовка к лекции /Ср/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 5.5 | Подготовка к практическим работам /Ср/ |  | 9 | 2 |  |  |
|  | Раздел 6. Капитальный ремонт на бесстыковом пути |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Капитальный ремонт на бесстыковом пути /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 6.2 | Производство, перевозка и выгрузка рельсовых плетей /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 6.3 | Расчет и построение графика производства работ по укладке рельсовых плетей /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 6.4 | Расчет и построение графика производства работ по вводу рельсовых плетей в РТИ /Пр/ |  | 9 | 2 | Практическая подготовка |  |
| 6.5 | Подготовка к лекции /Ср/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 6.6 | Подготовка к практическим занятиям /Ср/ |  | 9 | 3 |  |  |
|  | Раздел 7. Капитальный ремонт стрелочных переводов |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Капитальный ремонт стрелочных переводов /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 7.2 | Расчет и построение графика производства работ по капитальному ремонту стрелочного перевода /Пр/ |  | 9 | 4 | Практическая подготовка |  |
| 7.3 | Подготовка к лекции /Ср/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 7.4 | Подготовка к практическим работам /Ср/ |  | 9 | 4 |  |  |
|  | Раздел 8. Техническая документация при производстве ремонтных работ |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Техническая документация при производстве ремонтных работ /Лек/ |  | 9 | 2 |  |  |
| 8.2 | Расчет стоимости капитального ремонта пути /Пр/ |  | 9 | 4 | Практическая подготовка |  |
| 8.3 | Подготовка к лекции /Ср/ |  | 9 | 1 |  |  |
| 8.4 | Подготовка к практическим работам /Ср/ |  | 9 | 4 |  |  |

| УП: 23.05.06-26-5-СЖДп.pli.plx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раздел 9. Курсовая работа и итоговая аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Выполнение курсового проекта "Капитальный ремонт железнодорожного пути" /Ср/ |  |  | 9 |  | 70 |  | Практическая подготовка |  |
| 9.2 |  |  | Экзамен /КЭ/ |  |  | 9 |  | 2,3 |  |  |  |
| 9.3 |  |  | Защита курсового проекта /КА/ |  |  | 9 |  | 2 |  |  |  |
| 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины. Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Рекомендуемая литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Основная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  | Издательс тво, год |  | Эл. адрес |  |  |
| Л1.1 | Воробьев Э. В., Ашпиз Е. С., Сидраков А. А. |  |  | Технология, механизация и автоматизация путевых работ. В 2 ч. Ч. 1: учебное пособие для специалистов |  |  | Москва: УМЦ ЖДТ, 2014 |  | https://umczdt.ru/books/40/225748/ |  |  |
| 6.1.2. Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авторы, составители |  |  | Заглавие |  |  | Издательс тво, год |  | Эл. адрес |  |  |
| Л2.1 | ред. Попович М. В., Бугаенко В. М. |  |  | Путевые машины. Полный курс: учебник для студ. вузов ж.-д. трансп. |  |  | М.: УМЦ ЖДТ, 2009 |  |  |  |  |
| 6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 |  | Microsoft Office |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 |  | Минтранс России — https://mintrans.gov.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2 |  | Открытые данные Росжелдора http://www.roszeldor.ru/opendata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3 |  | Консультант плюс, http://www.consultant.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.4 |  | Нормативно-техническая документация ОАО «РЖД» http://doc.rzd.ru/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.5 |  | База данных Росстандарта https://www.gost.ru/portal/gost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Лаборатории, оснащенные специальным лабораторным оборудованием: набор сигнальных знаков; рельсовые термометры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.